| PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN TRƯỜNG THCS ĐIỀN HẢI Số: /KH-THCS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điền Hải, ngày 16 tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Nâng cấp hạng mục công trình "Lát gạch sân trung tâm đến cổng trường"

Căn cứ Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD& ĐT về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Kế hoạch số 443/KH-SGDĐT ngày 05/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 20/KH-PGDĐT ngày 13/3/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng" gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường”;

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-PGDĐT ngày 09/9/2019 của Phòng GD&ĐT Phong Điền về việc Tiếp tục triển khai việc thực hiện công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2019 và những năm tiếp theo, Trường THCS Điền Hải đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường đạt KĐCLGD (lần 2) vào năm 2020.

Xét các tiêu chuẩn và tiêu chí theo Thông tư 18/2018 và tình hình thực tế về cơ sở vật chất trường lớp hiện có. Trường THCS Điền Hải xây dựng kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất với hạng mục Lát gạch sân trung tâm trường đến cổng chính để cơ bản đạt “Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập” trong “Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học” trong năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Thời gian xây dựng: Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020.

2. Diện tích xây dựng: 750m2 (Bảy trăm năm mươi mét vuông), có sơ đồ kèm theo.

3. Đơn giá dự kiến nhận thầu xây dựng: 220.000đ/m2 x 750m2 = 165.000.000đ

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

4. Quy cách công trình:

- Độ dày pê tông cấp phối: 0,1m

- Khối lượng pê tông cấp phối: 75m3

- Số lượng xi măng: 25 tấn

- Khối lượng cát: 85m3

- Số lượng gạch vỉa hè: 8300 viên (màu Đỏ và Xanh).

5. Kinh phí dự kiến huy động xã hội hóa

- Nguồn từ cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019:		28.000.000đ (đã có)

- Nguồn từ cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020:		28.000.000đ

- Nguồn kinh phí thường xuyên năm học 2019 – 2020: 	20.000.000đ

- Nguồn từ địa phương: 						30.000.000đ

- Nguồn từ các Công ty, mạnh thường quân: 			59.000.000đ

6. Phụ trách công trình: Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2019 – 2020.

7. Ban vận động: Hội đồng giáo dục và Ban vận động xã hội hóa nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch Nâng cấp hạng mục công trình "Lát gạch sân trung tâm đến cổng trường" năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Điền Hải./.

| Nơi nhận: - UBND huyện, Phòng GD&ĐT; - UBND xã; - Ban ĐDCM học sinh trường; - Các tổ chức, cá nhân (để xin kinh phí); - Website trường (để vận động); - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Hoàng Văn Ứng |
| --- | --- |